Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

| [Дата регистрации] | № | [Номер документа] |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск-Камчатский

В целях повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Камчатского края, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»

утвердить региональную программу Камчатского края «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае» (далее - Программа) согласно приложению.

| Председатель Правительства - Первый вице-губернатор Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.О. Кузнецов |
| --- | --- | --- |

Приложение к распоряжению

Правительства Камчатского края

от __________№ ________

Региональная программа Камчатского края

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае»

Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| --- | --- | --- |
| Участники Программы |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Программы |  | отсутствуют |
| Цели Программы |  | повышение уровня газификации в Камчатском крае; повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае; обеспечение развития системы газоснабжения в Камчатском крае; повышение надежности и качества представляемых потребителям услуг газоснабжения; развитие сети газомоторной инфраструктуры; |
| Задачи Программы |  | определение очередности и этапов газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае; газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций; газификация населенных пунктов (строительство межпоселковых и распределительных газопроводов); стимулирование строительства объектов автогазозаправочного комплекса; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы |  | прирост потребления природного газа в год; количество построенных газораспределительных станций; протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов; перевод котельных на природный газ; прирост потребления природного газа автотранспортной техникой; уровень газификации населения природным газом |
| Этапы и сроки реализации Программы |  | Программа реализуется в период 2021-2030 годов в два этапа: 1 этап – 2021-2025 2 этап – 2025-2030 |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы |  | общий объем финансирования Программы составляет 56 122,44000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 55 000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 2024 год – 27 500,00000 тыс. рублей; 2025 год – 27 500,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) – 1 122,44000 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 2024 год – 561,22000 тыс. рублей; 2025 год – 561,22000 тыс. рублей; внебюджетных источников – 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 0,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | увеличение количества газифицированных объектов жилищно-коммунального хозяйства, имеющих высокую социальную значимость и степень готовности к приемке газа; увеличение уровня газификации; ввод в эксплуатацию автоматизированных газонаполнительных компрессорных станции; увеличение объемов потребления компримированного природного газа; увеличение протяженности газораспределительных сетей. |

- Приоритеты и цели государственной (региональной) политики в сфере газификации газоснабжения и газификации

1.1 Приоритеты государственной программы определяются на основании Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Камчатского края.

Разработка региональной Программы выполнена на основе:

- прогнозирования объемов потребления природного газа на территории Камчатского края;

- оценки уровня газификации объектов жилищного, социального и производственного назначения;

- разработки прогноза газификации;

- расчета показателей (индикаторов) программы;

- программы развития газоснабжения и газификации Камчатского края на период 2021 - 2025 годы, утвержденной Врио Губернатора Камчатского края края и Председателем Правления ПАО "Газпром" (далее - программа газификации ПАО "Газпром").

Основными направлениями развития газораспределительной системы Камчатского края являются:

расширение зоны охвата территории Камчатского края газораспределительными межпоселковыми и внутрипоселковыми сетями для подачи природного газа в перспективные районы застройки и для перевода на природный газ существующих негазифицированных объектов;

перевод на использование природного газа муниципальных котельных, а также прочих потребителей;

строительство магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС для обеспечения технической возможности присоединения новых объектов газопотребления, повышения надежности системы газоснабжения и прироста объема газопотребления.

Региональная программа определяет основные направления развития газораспределительной системы Камчатского края, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок природного газа существующим потребителям, возможность подключения к газораспределительной системе Камчатского края новых потребителей, а также мероприятия по строительству объектов газораспределительной системы.

1.2 Целью Программы является повышение уровня газификации в Камчатском крае; повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае; обеспечение развития системы газоснабжения в Камчатском крае; повышение надежности и качества представляемых потребителям услуг газоснабжения; развитие сети газомоторной инфраструктуры.

1.3 Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих задач, соответствующих сфере деятельности, функциям ответственного исполнителя Программы:

1) определение очередности и этапов газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае;

2) газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

3) газификация населенных пунктов (строительство межпоселковых и распределительных газопроводов);

4) стимулирование строительства объектов автогазозаправочного комплекса.

Реализация Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае предусматривает объединение в единый комплекс всех мероприятий, касающихся газификации региона за счет проведения организационно-правовых, технических и инвестиционных мероприятий. Перечень мероприятий Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае формируется исходя из параметров технических возможностей ресурсной базы региона и в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Камчатского края.

С целью организации территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» предусматривается реализация мероприятий по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры.

### 2. Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Камчатского края

Развитие в Камчатском крае газовой отрасли связано с реализацией поручения Президента Российской Федерации по строительству магистрального газопровода в 2010 году «Соболево-Петропавловск-Камчатский», по которому природный газ впервые пришел в столицу Камчатского края.

Газификация Камчатского края дала резкий толчок развитию основных отраслей экономики края за счет снижения себестоимости производства электрической и тепловой энергии, заместив в структуре топливного баланса привозное топливо местным природным газом.

Камчатский край газифицируется за счет собственных ресурсов газа.
В рамках газификации Камчатского края обустроены месторождения, построен магистральный газопровод диаметром 530 мм протяженностью 392 километра, построено порядка 128 километров межпоселковых газовых сетей, 
3 автоматические газораспределительные станции.

В настоящее время основными потребителями природного газа являются Камчатские ТЭЦ, снабжающие теплом и электроэнергией центральный энергоузел и котельные в г. Петропавловске-Камчатском, Елизовском и Соболевском районах Камчатского края.

Дальнейшая газификация муниципальных образований Камчатского края позволит повысить уровень жизни населения региона за счет обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг, улучшить экологическую обстановку и снизить удельное потребление топливно-энергетических ресурсов на производство продукции предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Камчатского края.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий,

### реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

### 3.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:

### 1) основного мероприятия 1.1 «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере газоснабжения».

### 3.2. В целях реализации основных мероприятий, указанных в части 3.1 настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются субсидии в соответствии с приложением 1 к Программе и (или) дотации в соответствии с Постановлением Камчатского края от 24.04.2020 № 155-П «Об утверждении методики распределения и правил предоставления из краевого бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов», и (или) иные межбюджетные трансферты в соответствии с Законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, порядком предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденным нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Камчатского края, а также перечнем расходных обязательств Камчатского края по предоставлению из краевого бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов в соответствующем финансовом году и плановом периоде, ежегодно утверждаемым постановлением Правительства Камчатского края.

### 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

### В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» программа подлежит ежегодной корректировке. Прогноз ожидаемых результатов программы в 2025 году:

### - прирост потребления природного газа в год на 4 000,0 тыс. куб. м;

### - строительство 1 газораспределительной станции;

### - увеличение протяженности межпоселковых газопроводов на 2 км;

### - перевод котельных на природный газ - 1 ед.

### 4. Описание рисков реализации Программы, в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

Риски реализации Программы, в том числе недостижения целевых показателей:

- недостаточное финансирование за счет средств краевого бюджета вследствие замедления роста экономического развития;

- недостаточное финансирование за счет средств бюджетов муниципальных образований Камчатского края вследствие отсутствия финансовых средств в бюджетах муниципальных образований на софинансирование программы;

- недостаточное финансирование за счет средств участников программы вследствие сокращения объемов инвестиционных программ.

Механизмы управления рисками:

- мониторинг выполнения мероприятий по объектам программы участниками программы;

- своевременное выявление причин, сдерживающих реализацию мероприятий программы;

- своевременное утверждение Планов - графиков синхронизации выполнения программ газификации;

- координация деятельности участников программы и исполнительных органов государственной власти Камчатского края с ответственным исполнителем программы.

### 5. Информация об объемах и источниках финансирования реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Камчатского края и внебюджетных источников. Объем финансирования по годам представлен в приложении № 3 к Программе.

6. Ожидаемый эффект от реализации региональной программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить достижение следующих целей - повышения уровня газификации в Камчатском крае; повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае; обеспечения развития системы газоснабжения в Камчатском крае; повышения надежности и качества представляемых потребителям услуг газоснабжения; развития сети газомоторной инфраструктуры.

Реализация мероприятий Программы окажет положительное влияние на развитие экономики Камчатского края, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Камчатского края, улучшению экологической обстановки, росту промышленного производства, что в итоге приведет к повышению уровня жизни населения.

### 7. Сведения о порядке расчета целевых показателей Программы

Целевые показатели Программы (далее - показатели) определяются в натуральных величинах (километры, кубический метр, единицы) (приложение № 5 к Программе).

Расчет целевых показателей осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных значений показателя.

Показатели протяженности финансируемых за счет внебюджетных источников газопроводов-отводов, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, строительства и реконструкции ГРС, количества жилых домов (домовладений), подлежащих газификации, определены в соответствии программой развития газоснабжения и газификации Камчатского края на период 2021 - 2025 годы.

### 8. Сведения о потребителях, на которых направлено действие Программы 
и обоснование их выделения

Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие Программы, являются: население, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители и организации сферы услуг, расположенные на территории Камчатского края.

### 9. Меры по координации деятельности органов исполнительной власти Камчатского края и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии со сводным планом мероприятий по целевым показателям региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Камчатского края» (приложение № 4 к Программе). Строительство объектов газоснабжения на территории Камчатского края за счет средств внебюджетных источников осуществляется в соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Камчатского края на период 2021 - 2025 годы.

### 10. Прогнозируемый размер расходов Камчатского края на реализацию мероприятий региональной программы

Прогнозируемый объем расхода средств консолидированного бюджета Камчатского края на реализацию мероприятий региональной программы указан в перечне объектов региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Камчатского края» (приложение № 3 к Программе).

11. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

, где

- степень реализации Программы;

М - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:

, где

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:

, где

- степень реализации контрольных событий;

- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

5

СР

СС

СР

ЭР

кс

уз

гп

гп







, где

- эффективность реализации Программы;

- степень реализации Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- степень реализации контрольных событий.

3.9. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.

В случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.