Приложение к распоряжению

Правительства Камчатского края

от __________№ ________

Региональная программа Камчатского края

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае»

Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители, участники Программы |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае Акционерное общество «Газпром газораспределение Дальний Восток» (по согласованию); Общество ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Программы |  | отсутствуют |
| Цели Программы |  | повышение уровня газификации в Камчатском крае; повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае; обеспечение развития системы газоснабжения в Камчатском крае; повышение надежности и качества представляемых потребителям услуг газоснабжения; развитие сети газомоторной инфраструктуры; |
| Задачи Программы |  | определение очередности и этапов газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае; газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций; газификация населенных пунктов (строительство межпоселковых, распределительных и внутрипоселковых газопроводов); стимулирование строительства объектов автогазозаправочного комплекса; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы |  | прирост потребления природного газа в год; протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов; протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов; перевод котельных на природный газ; количество построенных газораспределительных станций; уровень газификации населения природным газом; |
| Этапы и сроки реализации Программы |  | Программа реализуется в период 2021-2030 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы |  | общий объем финансирования 1 этапа Программы составляет 2 653 662,715000 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 2026 год – 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей; 2029 год – 0,00000 тыс. рублей; 2030 год – 0,00000 тыс. рублей; 2031 год – 0,00000 тыс. рублей; 2032 год – 0,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) – 0,00 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 2026 год – 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей; 2029 год – 0,00000 тыс. рублей; 2030 год – 0,00000 тыс. рублей 2031 год – 0,00000 тыс. рублей; 2032 год – 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников – 2 653 662,715000 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 341 379,51200 тыс. рублей; 2023 год – 642 479,203000 тыс. рублей; 2024 год – 1 669 804,000000 тыс. рублей; 2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 2026 год – 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей; 2029 год – 0,00000 тыс. рублей; 2030 год – 0,00000 тыс. рублей; 2031 год – 0,00000 тыс. рублей; 2032 год – 0,00000 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | увеличение количества газифицированных объектов жилищно-коммунального хозяйства, имеющих высокую социальную значимость и степень готовности к приемке газа; увеличение уровня газификации; ввод в эксплуатацию автоматизированных газонаполнительных компрессорных станции; увеличение объемов потребления природного газа; увеличение протяженности газораспределительных сетей. |

- Приоритеты и цели государственной (региональной) политики в сфере газификации газоснабжения и газификации

1.1 Приоритеты государственной программы определяются на основании Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Камчатского края.

Разработка региональной Программы выполнена на основе:

- прогнозного (целевого) топливно-энергетического баланса Камчатского края;

- прогнозирования объемов потребления природного газа на территории Камчатского края;

- оценки уровня газификации объектов жилищного, социального и производственного назначения;

- разработки прогноза газификации;

- расчета показателей (индикаторов) программы;

- программы развития газоснабжения и газификации Камчатского края на период 2021 - 2025 годы, утвержденной Врио Губернатора Камчатского края края и Председателем Правления ПАО «Газпром» (далее - программа газификации ПАО «Газпром»).

Основными направлениями развития газораспределительной системы Камчатского края являются:

- расширение зоны охвата территории Камчатского края газораспределительными межпоселковыми и внутрипоселковыми сетями для подачи природного газа в перспективные районы застройки и для перевода на природный газ существующих негазифицированных объектов;

- перевод на использование природного газа муниципальных котельных, а также прочих потребителей;

- строительство магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС для обеспечения технической возможности присоединения новых объектов газопотребления, повышения надежности системы газоснабжения и прироста объема газопотребления.

Региональная программа определяет основные направления развития газораспределительной системы Камчатского края, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок природного газа существующим потребителям, возможность подключения к газораспределительной системе Камчатского края новых потребителей, а также мероприятия по строительству объектов газораспределительной системы.

1.2 Целью Программы является повышение уровня газификации в Камчатском крае; повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае; обеспечение развития системы газоснабжения в Камчатском крае; повышение надежности и качества представляемых потребителям услуг газоснабжения; развитие сети газомоторной инфраструктуры.

1.3 Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих задач, соответствующих сфере деятельности, функциям ответственного исполнителя Программы:

1) определение очередности газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае;

2) газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

3) газификация населенных пунктов (строительство межпоселковых, распределительных и внутрипоселковых газопроводов);

4) стимулирование строительства объектов автогазозаправочного комплекса.

Реализация Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае предусматривает объединение в единый комплекс всех мероприятий, касающихся газификации региона за счет проведения организационно-правовых, технических и инвестиционных мероприятий. Перечень мероприятий Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае формируется исходя из параметров технических возможностей ресурсной базы региона и в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Камчатского края.

С целью организации территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» предусматривается реализация мероприятий по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры.

### 2. Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Камчатского края

Развитие в Камчатском крае газовой отрасли связано с реализацией поручения Президента Российской Федерации по строительству магистрального газопровода в 2010 году «Соболево-Петропавловск-Камчатский», по которому природный газ впервые пришел в столицу Камчатского края.

Газификация Камчатского края дала резкий толчок развитию основных отраслей экономики края за счет снижения себестоимости производства электрической и тепловой энергии, заместив в структуре топливного баланса привозное топливо местным природным газом.

Камчатский край газифицируется за счет собственных ресурсов газа. В рамках газификации Камчатского края обустроены месторождения, построен магистральный газопровод диаметром 530 мм протяженностью 392 километра, построено порядка 128 километров межпоселковых газовых сетей, 3 автоматические газораспределительные станции.

В настоящее время основными потребителями природного газа являются Камчатские ТЭЦ, снабжающие теплом и электроэнергией центральный энергоузел и котельные в г. Петропавловске-Камчатском, Елизовском и Соболевском районах Камчатского края.

Дальнейшая газификация муниципальных образований Камчатского края позволит повысить уровень жизни населения региона за счет обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг, улучшить экологическую обстановку и снизить удельное потребление топливно-энергетических ресурсов на производство продукции предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Камчатского края.

- Обобщенная характеристика планов мероприятий региональной программы

### Программа содержит:

- план мероприятий с указанием объектов, технических характеристик, сроков строительства и ответственных исполнителей согласно приложению №1;

- сводный план мероприятий по основным целевым показателям программы согласно приложению № 2;

- сводный план-график догазификации с указанием наименований населенных пунктов, количества домовладений и сроков выполнения работ согласно приложению № 3;

- пообъектный план-график догазификации с указанием адресов домовладений, мероприятий, необходимых для создания технической возможности подключения согласно приложению № 4.

### 4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

### В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» программа подлежит ежегодной корректировке. Прогноз ожидаемых результатов программы к 2032 году:

### - прирост потребления природного газа на 0,652 млрд куб. м;

### - строительство 1 газораспределительной станции;

### - увеличение протяженности межпоселковых газопроводов на 43,13 км;

### - увеличение протяженности внутрипоселковых газопроводов на 207,66 км;

### - перевод котельных на природный газ - 3 ед.;

### - уровень газификации населения природным газом- 27,23 процента.

### 5. Описание рисков реализации Программы, в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

Риски реализации Программы, в том числе недостижения целевых показателей:

- недостаточное финансирование за счет средств краевого бюджета вследствие замедления роста экономического развития;

- недостаточное финансирование за счет средств бюджетов муниципальных образований Камчатского края вследствие отсутствия финансовых средств в бюджетах муниципальных образований на софинансирование программы;

- недостаточное финансирование за счет средств участников программы вследствие сокращения объемов инвестиционных программ.

Механизмы управления рисками:

- мониторинг выполнения мероприятий по объектам программы участниками программы;

- своевременное выявление причин, сдерживающих реализацию мероприятий программы;

- своевременное утверждение Планов - графиков синхронизации выполнения программ газификации;

- координация деятельности участников программы и исполнительных органов государственной власти Камчатского края с ответственным исполнителем программы.

### 6. Информация об объемах и источниках финансирования реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Камчатского края и внебюджетных источников. Объем финансирования по годам представлен в приложениях № 1, 2 к Программе.

7. Ожидаемый эффект от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить достижение следующих целей - повышения уровня газификации в Камчатском крае; повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае; обеспечения развития системы газоснабжения в Камчатском крае; повышения надежности и качества представляемых потребителям услуг газоснабжения; развития сети газомоторной инфраструктуры.

Реализация мероприятий Программы окажет положительное влияние на развитие экономики Камчатского края, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Камчатского края, улучшению экологической обстановки, росту промышленного производства, что в итоге приведет к повышению уровня жизни населения.

### 8. Сведения о порядке расчета целевых показателей Программы

Целевые показатели Программы (далее - показатели) определяются в натуральных величинах (километры, кубический метр, единицы) и приведены в приложении № 4 к Программе.

Расчет целевых показателей осуществляется в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 02.04.2019 № 308 «Об утверждении методики расчета показателей газификации».

Показатели протяженности финансируемых за счет внебюджетных источников газопроводов-отводов, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, строительства и реконструкции ГРС, количества жилых домов (домовладений), подлежащих газификации, определены в соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Камчатского края на период 2021 - 2025 годы, утвержденной ПАО «Газпром»

### 9. Сведения о потребителях, на которых направлено действие Программы 
и обоснование их выделения

Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие Программы, являются: население, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители и организации сферы услуг, расположенные на территории Камчатского края.

### 10. Меры по координации деятельности органов исполнительной власти Камчатского края и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии со сводным планом мероприятий по целевым показателям региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Камчатского края» в соответствии с приложением № 3 к Программе. Строительство объектов газоснабжения на территории Камчатского края за счет средств внебюджетных источников осуществляется в соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Камчатского края на период 2021 - 2025 годы.

11. Мероприятия по подготовке населения

Подключение потребителей Камчатского края (населения) к сетям газораспределения осуществляется в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила), которыми определены порядок, условия и сроки подключения к газораспределительной сети.

Информирование потребителей по вопросам использования газа, сроках, порядке, об условиях подключения к газораспределительным сетям осуществляется посредством в сети интернет на официальных страницах газораспределительной организации АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (www.gazdv.ru).

Плата за подключение (технологическое присоединение) газопринимающего оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированные тарифные ставки, утверждающие ее величину, устанавливаются Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.

### 12. Прогнозируемый размер расходов Камчатского края на реализацию мероприятий Программы

Прогнозируемый объем расхода средств консолидированного бюджета Камчатского края на реализацию мероприятий региональной программы указан в плане мероприятий и сводным планом мероприятий согласно приложениям №1, 2.