Об итогах прохождения отопительного периода 2018-2019 годов и

планах подготовки объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020 годов.

Итоги прохождения отопительного периода 2018-2019 годов

Предприятия коммунального хозяйства Камчатского края обеспечили готовность подведомственных объектов к началу отопительного сезона и в период с 4 по 27 сентября 2018 года во всех муниципальных образованиях своевременно начат отопительный сезон в соответствии с нормативными актами глав муниципальных образований Камчатского края.

Ремонтные работы, связанные с подготовкой объектов ЖКХ в Камчатском крае к отопительному периоду 2018-2019 годов, выполнены в полном объеме в размере 1488,47 млн. руб., в т. ч. 767,58 млн. руб., или 52% от выделенного финансирования – средства краевого бюджета, 252,51 млн. руб. – бюджеты муниципальных образований, 468,38 млн. руб. – вне бюджетные источники.

По состоянию на 01.06.2019 года (на ОЗП 2018-2019 годов) из 41 муниципального образования, подлежащих получению паспортов готовности, получено 40 паспортов и актов готовности к отопительному периоду или 97,56% (в 2014 году получено паспортов или актов готовности в 26 муниципальных образованиях, в 2015 году – 32, в 2016 году – 34, в 2017 - 38).

В отопительный период 2018-2019 годов из 41 муниципального образования, подлежащих получению паспортов готовности, получено 40 паспортов и актов готовности к отопительному периоду или 97,56% (в 2014 году получено паспортов или актов готовности в 26 муниципальных образованиях, в 2015 году – 32, в 2016 году – 34, в 2017 - 38).

В Вулканном сельском поселении Елизовского МР отсутствие  регистрации экспертизы промышленной безопасности на здание котельной и теплоэнергетическое оборудование представителем Министерства Обороны в реестр экспертиз промышленной безопасности, не позволило получить паспорт готовности в установленные сроки (в настоящее время 2 котла внесены реестр госэкспертиз и представителями Министерства Обороны рассматривается вопрос об изыскании средств на оплату экспертизы экономайзера котлов с последующей их регистрацией в реестре экспертиз промышленной безопасности)

По субъектам энергетики все 10 предприятий получили паспорта готовности  к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

Проведенная работа по подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также объектов социальной сферы и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов способствовала прохождению отопительного периода без значительных технологических нарушений.

С начала отопительного периода (сентябрь 2018 года – июнь 2019 года) произошло 18 технологических нарушений, из них:

- 2 на сетях теплоснабжения (Петропавловск-Камчатский ГО);

- 1 на сетях водоснабжения (Тигильский МР);

- 15 на объектах и сетях электроснабжения (Елизовский, Соболевский, Усть-Большерецкий, Пенжинский, Олюторский, Тигильский МР и Петропавловск-Камчатский ГО), из них 5 на линиях э/передач при неблагоприятных погодных условиях

Наличие резервных источников питания, аварийно-восстановительных бригад для ликвидации аварийных ситуаций и сформированного аварийного запаса материально-технических ресурсов позволили в кратчайшие сроки произвести восстановительные работы на аварийных объектах.

Планы подготовки объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020 годов.

Нормативно-правовая база регламентирующая подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов

Для обеспечения подготовки к ОЗП принято Распоряжение Правительства Камчатского края от 22.03.2019 № 136-РП «Об устойчивой работе объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Камчатского края в осенне-зимний период 2019-2020 годов и повышения надежности систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях в Камчатском крае» и другие нормативно-правовые акты, способствующие качественной подготовке и прохождению отопительного периода 2019-2020 годов с минимальными рисками возникновения аварийных ситуаций.

Сформированы Планы по подготовке объектов ЖКХ  к ОЗП 2019-2020 годов.

Подготовку объектов инженерной инфраструктуры планируется провести в следующих объемах:

- 7414,76 тыс.м2 жилого фонда;

- 222 котельные;

- 21 ЦТП;

- 95 ед. водозаборов;

- 561,102 км тепловых сетей;

- 1031,04 км водопроводных сетей;

- 488,46 км сетей водоотведения;

- 75,26 км электрических сетей;

- 119,68 тыс.м2 дорожного полотна.

По прежнему вопрос изношенности  сетей инженерной инфраструктуры остается актуальным и в 2019 году на реализацию мероприятий по замене ветхих и аварийных сетей  государственной программой Камчатского края, подведомственной Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края, предусмотрено:

- 66,6 млн. руб. в муниципальные образования Камчатского края

- 166, 35 млн. руб. для КГУП "Камчатский водоканал"

В соответствии с утвержденными планами по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального комплекса запланирована замена ветхих сетей:

- теплоснабжения – 16,34 км;

- холодного водоснабжения – 22,96 км;

- водоотведения – 3,67 км;

- электроснабжения – 2,60 км.

Для обеспечения предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению надлежащего качества в 2019 году на приобретение 8-ми резервных источников электроснабжения на котельных Камчатского края выделено 10,82 млн. руб.

Планы по подготовке объектов социальной сферы к ОЗП 2019-2020 годов

Во исполнение распоряжения Правительства Камчатского края №136-РП от 22.03.2019 планируется выполнение работ на 508 объектах социальной сферы по Камчатскому краю с объемом финансирования 147,39 млн. руб., в том числе:

1. По Министерству здравоохранения Камчатского края – на 157 объектах, финансируемых из бюджета Камчатского края, – 4,609 млн. руб.

2. По Министерству образования и науки Камчатского края – на 237 объектах, финансируемых из бюджета Камчатского края и бюджетов муниципальных образований – 118,688 млн. руб.;

3. По Министерству социального развития и труда Камчатского края –   на 38 объектах, финансируемых из бюджета Камчатского края – 8,667 млн. руб.;

4. По Министерству культуры Камчатского края – на 68 объектах финансируемых из бюджета Камчатского края и бюджетов муниципальных образований – 12,850 млн. руб.;

5. По Министерству спорта Камчатского края – на 8 объектах, финансируемых из бюджета Камчатского края - 2,571 млн. руб.

Подготовка объектов энергетики к несению максимальных энергетических нагрузок в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Предприятия энергетики Камчатского края при подготовке к ОЗП 2019-2020 годов и несению максимальных энергетических нагрузок планируют выполнить ремонты основного оборудования в рамках производственных программ предприятий энергетики, утвержденных на 2019 год в размере 1386,0 млн. руб.

Поставки топлива к предстоящему ОЗП 2019 - 2020 годов.

На основании утвержденных нормативов запасов топлива и топливно-энергетических паспортов сформированы планы и графики завоза топливных ресурсов в районы с ограниченными сроками навигации и в районы с круглогодичной поставкой топлива.

Всего на предприятиях коммунального комплекса в Камчатском крае на начало отопительного периода 2019-2020 необходимо создать следующие запасы топлива:

- уголь: план – 95,6 тыс. тн.;

- мазут: план – 13,4 тыс. тн.;

- дизельное топливо: план –13,5 тыс. тн.;

в том числе в районах с ограниченными сроками завоза грузов:

- уголь: план – 60,8 тыс. тн.

- дизельное топливо: план –12,3 тыс. тн.

По итогам проведенных закупочных процедур ресурсоснабжающие предприятия, осуществляющие деятельность в районах с ограниченными сроками завоза грузов, заключили договоры на поставку топлива на условиях доставки топлива до котельных и в объёмах, обеспечивающих работу котельных и ДЭС до следующей навигации.

3 Экономические меры поддержки жилищно-коммунальной сферы на 2019 год.

В бюджете Камчатского края в целях обеспечения подготовки жилищного фонда и стабильной работы объектов жизнеобеспечения ежегодно предусматриваются следующие меры финансовой поддержки:

- предоставление субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на 2019 год предусмотрено 674,438 млн. руб.,

- предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по (льготным) сниженным тарифам на 2019 год предусмотрено 4 787,855 млн. руб.,

- предоставление субсидий исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня на 2019 год предусмотрено 80,0 млн. руб;

- предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях поставки горячего водоснабжения на 2019 год предусмотрено 200,0 млн. руб;

- предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год предусмотрено в размере 504,348 млн.руб.

Реализация программных мероприятий по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В 2019 году на территории Камчатского края модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в рамках государственной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами».

Мероприятия Государственной программы реализуются посредством исполнения следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»;

- подпрограмма 2 – «Чистая вода в Камчатском крае»;

- подпрограмма 3 – «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае».

Общий объем финансирования 9543,75 млн. рублей