# Постановление Правительства Камчатского края от 20 ноября 2017 г. N 488-П
"О государственной программе Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 N 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 N 364-РП

Правительство постановляет:

1. Утвердить государственную программу Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на руководителя Агентства по обращению с отходами Камчатского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года.

| Первый вице-губернатор Камчатского края | И.Л. Унтилова |
| --- | --- |

Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 20.11.2017 N 488-П

# Государственная программа Камчатского края
"Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае"
(далее - Программа)

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 31 декабря 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 19 декабря 2019 г. N 539-П

См. предыдущую редакцию

# Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы | Агентство по обращению с отходами Камчатского края |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма 1 "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"; подпрограмма 2 "Обеспечение реализации Программы" Подпрограмма 3 "Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления |
| Цели Программы | 1) создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления (далее - отходы) с вовлечением отходов в повторный хозяйственный оборот; 2) уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края; 3) соблюдение права граждан на получение достоверной информации о системе безопасного обращения с отходами и повышение общей экологической культуры населения Камчатского края |
| Задачи Программы | 1) совершенствование нормативного правового регулирования в сфере обращения с отходами в Камчатском крае; 2) создание условий для осуществления региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) функций, определенных федеральным законодательством; 3) реализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная схема обращения с отходами); 4) строительство и реконструкция объектов размещения отходов; 5) создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов; 6) строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов и вторичного сырья; 7) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами; 8) предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий; 9) создание системы накопления отходов в местах отдыха населения Камчатского края, находящихся вне населенных пунктов; 10) организация системы раздельного накопления отходов; 11) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или несоответствующих природоохранному законодательству; 12) обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами; 13) формирование экологической культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с отходами 14) стимулирование строительства и модернизации существующих мощностей для комплексной переработки отходов, производства и сбыта продукции из вторичного сырья; 15) стимулирование внутрироссийского и международного экспорта регионального вторичного сырья и продукции вторичной переработки"; |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1) количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Камчатского края о системе обращения с отходами; 2) доля изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления по отношению к запланированному на текущий год; 3) доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в общем количестве мест несанкционированного размещения отходов, выявленных и внесенных в реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае; 4) доля построенных и реконструированных объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов в общем количестве таких объектов, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края; 5) доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления; 6) количество разработанных типовых проектных документов на полигоны ТКО для отдельных муниципальных образований в Камчатском крае; 7) доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе ТКО, в общем количестве мест накопления отходов на территории Камчатского края |
| Этапы и сроки реализации Программы | в один этап с 2018 года по 2025 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 1493 613,86277 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 12 000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2023 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2024 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2025 год - 3 000,00000 тыс. рублей, краевого бюджета - 1 481 542,93736 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 163 799,82836 тыс. рублей; 2019 год - 193 158,10900 тыс. рублей; 2020 год - 35 275,00000 тыс. рублей; 2021 год - 35 275,00000 тыс. рублей; 2022 год - 260 705,00000 тыс. рублей; 2023 год - 264 753,00000 тыс. рублей; 2024 год - 264 757,00000 тыс. рублей; 2025 год - 263 820,00000 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 70,92541 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 7,38045 тыс. рублей; 2019 год - 5,04496 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 16,00000 тыс. рублей; 2023 год - 14,00000 тыс. рублей; 2024 год - 14,50000 тыс. рублей; 2025 год - 14,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) увеличение количества мероприятий, связанных с информированием населения Камчатского края о системе обращения с отходами; 2) повышение уровня осведомленности населения Камчатского края о способах безопасного обращения с отходами и мероприятиях, проводимых в этой сфере; 3) создание эффективной системы управления в области обращения с отходами; 4) развитие инфраструктуры по накоплению (в том числе раздельному), утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов; 5) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами; 6) увеличение количества ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов по отношению к общему количеству мест несанкционированного размещения отходов, выявленных и внесенных в реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае; 7) снижение вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО; 8) формирование экологической культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с отходами |

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 31 декабря 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 19 декабря 2019 г. N 539-П

См. предыдущую редакцию

# Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"
(далее - Подпрограмма 1)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Агентство по обращению с отходами Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 1 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 1 | 1) создание эффективной системы обращения с отходами с вовлечением отходов в повторный хозяйственный оборот; 2) уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края; 3) соблюдение права граждан на получение достоверной информации о системе безопасного обращения с отходами и повышение общей экологической культуры населения Камчатского края |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1) совершенствование нормативного правового регулирования в сфере обращения с отходами в Камчатском крае; 2) создание условий для осуществления региональным оператором функций, определенных федеральным законодательством; 3) реализация территориальной схемы обращения с отходами; 4) строительство и реконструкция объектов размещения отходов; 5) создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов; 6) строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов и вторичного сырья; 7) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами; 8) утратил силу с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.) Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию 9) создание системы накопления отходов в местах отдыха населения Камчатского края, находящихся вне населенных пунктов; 10) организация системы раздельного накопления отходов; 11) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или несоответствующих природоохранному законодательству; 12) обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами; 13) формирование экологической культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с отходами 14) стимулирование строительства и модернизации существующих мощностей для комплексной переработки отходов, производства и сбыта продукции из вторичного сырья; 15) стимулирование внутрироссийского и международного экспорта регионального вторичного сырья и продукции вторичной переработки"; |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1) количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Камчатского края о системе обращения с отходами; 2) доля изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления по отношению к запланированному на текущий год; 3) утратил силу с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.) Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию 4) доля построенных и реконструированных объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов в общем количестве таких объектов, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края; 5) доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления; 6) количество разработанных типовых проектных документов на полигоны ТКО для отдельных муниципальных образований в Камчатском крае; 7) доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе ТКО, в общем количестве мест накопления отходов на территории Камчатского края |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | в один этап с 2018 года по 2025 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 213 713,64427 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 12 000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2023 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2024 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2025 год - 3 000,00000 тыс. рублей, краевого бюджета - 1 201 660,54038 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 125 372,64738 тыс. рублей; 2019 год - 143 287,89300 тыс. рублей; 2020 год - 25 000,00000 тыс. рублей; 2021 год - 25 000,00000 тыс. рублей; 2022 год - 222 500,00000 тыс. рублей; 2023 год - 220 500,00000 тыс. рублей; 2024 год - 220 500.00000 тыс. рублей: 2025 год - 219 500,00000 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 53,10389 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 4,65893 тыс. рублей; 2019 год - 1,44496 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 13,50000 тыс. рублей; 2023 год - 11,00000 тыс. рублей; 2024 год - 11,50000 тыс. рублей; 2025 год - 11,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1) увеличение количества мероприятий, связанных с информированием населения Камчатского края о системе обращения с отходами; 2) повышение уровня осведомленности населения Камчатского края о способах безопасного обращения с отходами и мероприятиях, проводимых в этой сфере; 3) создание эффективной системы управления в области обращения с отходами; 4) развитие инфраструктуры по накоплению (в том числе раздельному), утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов; 5) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами; 6) утратил силу с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.) Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию 7) утратил силу с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.) Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию 8) формирование экологической культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с отходами |

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 31 декабря 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 19 декабря 2019 г. N 539-П

См. предыдущую редакцию

# Паспорт
Подпрограммы 2 "Обеспечение реализации Программы"
(далее - Подпрограмма 2)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Агентство по обращению с отходами Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 2 | обеспечение эффективной реализации Программы |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1) повышение качества материально-технического обеспечения Агентства по обращению с отходами Камчатского края; 2) информационное обеспечение реализации Программы |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | в один этап с 2018 года по 2025 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 101 472,80400 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 11 017,58800 тыс. рублей; 2019 год - 13 870,21600 тыс. рублей; 2020 год - 10 275,00000 тыс. рублей; 2021 год - 10 275,00000 тыс. рублей; 2022 год - 13 205,00000 тыс. рублей; 2023 год - 14 253,00000 тыс. рублей; 2024 год - 14 257,00000 тыс. рублей; 2025 год - 14 320,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | достижение целевых значений показателей результативности реализации Программы |

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 31 декабря 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 19 декабря 2019 г. N 539-П

См. предыдущую редакцию

# Паспорт 
подпрограммы 3 "Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления" 
(далее - Подпрограмма 3)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Агентство по обращению с отходами Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 3 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 3 | уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1) предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО; 2) выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов и ликвидация его последствий |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 | 1) доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в общем количестве мест несанкционированного размещения отходов, выявленных и внесенных в реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | в один этап с 2018 года по 2025 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 178 427,41450 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 178 409,59298 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 27 409,59298 тыс. рублей; 2019 год - 36 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 25 000,00000 тыс. рублей; 2023 год - 30 000,00000 тыс. рублей; 2024 год - 30 000,00000 тыс. рублей; 2025 год - 30 000,00000 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 17,82152 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 2,72152 тыс. рублей; 2019 год - 3,60000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 2,50000 тыс. рублей; 2023 год - 3,00000 тыс. рублей; 2024 год - 3,00000 тыс. рублей; 2025 год - 3,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | 1) увеличение количества ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов по отношению к общему количеству мест несанкционированного размещения отходов, выявленных и внесенных в реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае; 2) снижение вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО". |

# 1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы

1.1. Основными приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:

1) охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды;

2) организация надежно действующей системы обращения с отходами;

3) развитие отходоперерабатывающей отрасли;

4) ликвидация накопленного экологического ущерба и формирование экологической культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с отходами.

Информация об изменениях:

Часть 1.1 дополнена пунктом 5 с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

5) реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" Федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" Национального проекта "Экология";

1.2. Исходя из указанных основных приоритетов региональной политики в сфере реализации Программы целями Программы являются:

1) создание эффективной системы обращения с отходами с вовлечением отходов в повторный хозяйственный оборот;

2) уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края;

3) соблюдение права граждан на получение достоверной информации о системе безопасного обращения с отходами и повышение общей экологической культуры населения Камчатского края.

1.3. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1) совершенствование нормативного правового регулирования в сфере обращения с отходами в Камчатском крае;

2) создание условий для осуществления региональным оператором функций, определенных федеральным законодательством;

3) реализация территориальной схемы обращения с отходами;

4) строительство и реконструкция объектов размещения отходов;

5) создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов;

6) строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов и вторичного сырья;

7) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами;

8) предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий;

Информация об изменениях:

Пункт 9 изменен с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 29 января 2019 г. N 31-П

См. предыдущую редакцию

9) создание системы накопления отходов в местах отдыха населения Камчатского края, находящихся вне населенных пунктов;

Информация об изменениях:

Пункт 10 изменен с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 29 января 2019 г. N 31-П

См. предыдущую редакцию

10) организация системы раздельного накопления отходов;

11) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или несоответствующих природоохранному законодательству;

12) обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами;

13) формирование экологической культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с отходами.

Информация об изменениях:

Часть 1.3 дополнена пунктом 14 с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 29 января 2019 г. N 31-П

14) стимулирование строительства и модернизации существующих мощностей для комплексной переработки отходов, производства и сбыта продукции из вторичного сырья;

Информация об изменениях:

Часть 1.3 дополнена пунктом 15 с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 29 января 2019 г. N 31-П

15) стимулирование внутрироссийского и международного экспорта регионального вторичного сырья и продукции вторичной переработки.

1.4. Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

1.5. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.

1.6. Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении 3 к Программе.

1.7. В рамках реализации Подпрограммы 1 предоставляются:

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 29 января 2019 г. N 31-П

См. предыдущую редакцию

1) субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных со строительством (созданием) объектов по накоплению, транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования товаров;

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 14 сентября 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 30 августа 2019 г. N 384-П

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 г.

См. предыдущую редакцию

2) субсидии юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением техники, оборудования, специализированных транспортных средств, затрат, понесенных, но не учтенных в необходимой валовой выручке, направленных на выполнение работ (оказание услуг) по обращению с отходами, а также затрат на приведение в соответствие с требованиями федерального законодательства мест накопления, размещения, сортировки, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления (далее - затраты). Перечень затрат, понесенных, но не учтенных в необходимой валовой выручке, направленных на выполнение работ (оказание услуг) по обращению с отходами, определяется Агентством по обращению с отходами Камчатского края по согласованию с Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.

Информация об изменениях:

Часть 1.7 дополнена пунктом 3 с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 29 января 2019 г. N 31-П

3) субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами по сниженным тарифам;

Информация об изменениях:

Часть 1.7 дополнена пунктом 4 с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 29 января 2019 г. N 31-П

4) субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

Информация об изменениях:

Часть 1.7 дополнена пунктом 5 с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 29 января 2019 г. N 31-П

5) субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникающих в связи с оказанием услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

Информация об изменениях:

Часть 1.7 дополнена пунктом 6 с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 29 января 2019 г. N 31-П

6) субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с наличием экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Информация об изменениях:

Часть 1.8 изменена с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 29 января 2019 г. N 31-П

См. предыдущую редакцию

1.8. Порядки предоставления субсидий на цели, указанные в пунктах 1 и 2 части 1.7 настоящего раздела, утверждаются приказами Агентства по обращению с отходами Камчатского края.

Порядки предоставления субсидий на цели, указанные в пунктах 3 - 6 части 1.7 настоящего раздела, утверждаются постановлениями Правительства Камчатского края.

# 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 1 "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края", предусмотренных приложением 2 к Программе:

1) основного мероприятия 1.1 "Строительство, реконструкция объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов";

2) основного мероприятия 1.6 "Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов";

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.

См. предыдущую редакцию

3) основного мероприятия 3.1 "Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда".

2.2. Субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию основного мероприятия, указанного в пункте 1 части 2.1 настоящего раздела, предоставляются в соответствии с приложением 3.1 к Программе.

2.3. Субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию основного мероприятия, указанного в пункте 2 части 2.1 настоящего раздела, предоставляются в соответствии с приложением 3.2 к Программе.

2.4. Субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию основного мероприятия, указанного в пункте 3 части 2.1 настоящего раздела, предоставляются в соответствии с приложением 4 к Программе.

# 3. Методика оценки эффективности Программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

.

3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где

- степень реализации Программы;

- число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

, где

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

, где

- степень реализации контрольных событий;

- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

- эффективность реализации Программы;

- степень реализации Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- степень реализации контрольных событий.

3.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение  составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

3.10. В случае если значение  составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к Программе

# Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | 2015 (базовое значение) | 2016 (факт) | 2017 (оценка) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019- | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Камчатского края о системе обращения с отходами | ед. | 0 | 2 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2. | Доля изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления по отношению к запланированному на текущий год | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля построенных и реконструированных объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов в общем количестве таких объектов, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | 9,45 | 6,94 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
| 1.5. | Количество разработанных типовых проектных документов на полигоны TKO для отдельных муниципальных образований в Камчатском крае | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе TKO, в общем количестве мест накопления отходов на территории Камчатского края | % | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Подпрограмма 3 "Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в общем количестве мест несанкционированного размещения отходов, выявленных и внесенных в региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае | % | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 |

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 31 декабря 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 19 декабря 2019 г. N 539-П

См. предыдущую редакцию

Приложение 2
к Программе

# Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае"

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство, реконструкция объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2018 | 2025 | Создание действующей инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, штрафные санкции за несанкционированное размещение отходов | Показатели 1.3, 1.7, таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.2. | Приобретение и установка мусоросортировочного и мусороперегрузочного оборудования в отдельных муниципальных образованиях в Камчатском крае | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2018 | 2025 | Сокращение затрат на перевозку отходов; создание действующей инфраструктуры в сфере обращения с отходами | Ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях муниципальных образований в Камчатском крае | Показатель 1.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.3. | Приобретение установок термического уничтожения отходов (инсинераторов), их доставка в муниципальные образования в Камчатском крае и монтаж | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2018 | 2025 | Уменьшение объемов отходов, подлежащих захоронению | Ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях муниципальных образований в Камчатском крае | Показатель 1.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.4. | Разработка проектов нормативных правовых актов Камчатского края в области обращения с отходами | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2018 | 2025 | Создание эффективного правового регулирования в сфере обращения с отходами в Камчатском крае, приведение регионального законодательства в области обращения с отходами в соответствие с федеральным законодательством | Неисполнение полномочий субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами | Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.5. | Формирование экологической культуры населения Камчатского края в области безопасного обращения с отходами | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2018 | 2025 | Рост экологического самосознания среди населения Камчатского края | Общее снижение экологической культуры населения Камчатского края | Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.6. | Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе ТКО | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2018 | 2025 | Улучшение экологического состояния в муниципальных образованиях в Камчатском крае, развитие системы селективного сбора отходов | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, штрафные санкции за несанкционированное размещение отходов | Показатель 1.6 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.7. | Софинансирование строительства (создания) объектов по накоплению, транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования товаров | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2018 | 2025 | Стимулирование юридических лиц к участию в системе безопасного обращения с отходами | Неисполнение требований федерального законодательства, отсутствие частных инвестиций в системе охраны окружающей среды | Показатель 1.3, таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.8. | Обеспечение разработки и утверждение нормативов накопления ТКО | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2018 | 2025 | Формирование системы оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО | Неисполнение требований федерального законодательства | Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.9. | Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением техники, оборудования, специализированных транспортных средств, затрат, понесенных, но не учтенных в необходимой валовой выручке, направленных на выполнение работ (оказание услуг) по обращению с отходами, а также затрат на приведение в соответствие с требованиями федерального законодательства мест накопления, размещения, сортировки, переработки и обезвреживания отходов | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2019 | 2025 | Создание материальных условий для осуществления региональным оператором функций, определенных федеральным законодательством | Снижение качества услуг населению, выполняемых региональным оператором в соответствии с федеральным законодательством | Не предусмотрены |
| 1.10. | Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2019 | 2025 | Создание материальных условий для осуществления региональным оператором функций, определенных законодательством | Снижение качества услуг населению, выполняемых региональным оператором в соответствии с Федеральным законодательством | Не предусмотрены |
| 1.11. | Предоставление субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2019 | 2025 | Создание материальных условий для осуществления региональным оператором функций, определенных законодательством | Снижение качества услуг населению, выполняемых региональным оператором в соответствии с Федеральным законодательством | Не предусмотрены |
| 1.12 | Предоставление субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникающих в связи с оказанием услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2019 | 2025 | Создание материальных условий для осуществления региональным оператором и операторами функций, определенных законодательством | Снижение качества услуг населению, выполняемых региональным оператором в соответствии с Федеральным законодательством | Не предусмотрены |
| 1.13 | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с наличием экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2019 | 2025 | Создание материальных условий для осуществления региональным оператором и операторами функций, определенных законодательством | Снижение качества услуг населению, выполняемых региональным оператором в соответствии с Федеральным законодательством | Не предусмотрены |
| 1.14 | Выполнение нормативов утилизации отходов от использования товаров, обязанность по утилизации которых исполнена производителями товаров, импортерами товаров путем уплаты экологического сбора, за исключением капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2019 | 2025 | Улучшение экологического состояния в муниципальных образованиях в Камчатском крае, стимулирование юридических лиц к участию в системе безопасного обращения с отходами | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки; неисполнение требований федерального законодательства | Показатель 1.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.15 | Предоставление в 2019 году субсидий юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае, на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2019 | 2019 | Создание материальных условий для осуществления региональным оператором и операторами функций, определенных законодательством | Снижение качества услуг населению, выполняемых региональным оператором в соответствии с Федеральным законодательством | Не предусмотрены |
| 1.16 | 1.G2 Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2019 | 2024 | Улучшение экологического состояния в муниципальных образованиях в Камчатском крае Создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" Федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" Национального проекта "Экология" | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки; неисполнение требований федерального законодательства недостижение целей регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" Федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" Национального проекта "Экология" | Показатели 1.3, 1.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.16.1 | Мероприятие 1.G2.1 Введение в промышленную эксплуатацию мощности по обработке ТКО | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2019 | 2024 | Улучшение экологического состояния в муниципальных образованиях в Камчатском крае Создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" Федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" Национального проекта "Экология" | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки; неисполнение требований федерального законодательства недостижение целей регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" Федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" Национального проекта "Экология" | Показатели 1.3, 1.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.16.2 | Мероприятие 1.G2.2 Введение в промышленную эксплуатацию мощности по захоронению ТКО | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2019 | 2024 | Улучшение экологического состояния в муниципальных образованиях в Камчатском крае Создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" Федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" Национального проекта "Экология" | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки; неисполнение требований федерального законодательства недостижение целей регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" Федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" Национального проекта "Экология" | Показатель 1.3, 1.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.16.3 | Мероприятие 1.G2.3 Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2019 | 2024 | Улучшение экологического состояния в муниципальных образованиях в Камчатском крае Создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" Федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" Национального проекта "Экология" | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки; неисполнение требований федерального законодательства недостижение целей регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" Федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" Национального проекта "Экология" | Показатели 1.4, таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.16.4 | Мероприятие 1.G2.4 Поддержка малого и среднего предпринимательства по созданию объектов обработки и утилизации отходов на территории края | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2019 | 2024 | Улучшение экологического состояния в муниципальных образованиях в Камчатском крае Создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" Федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" Национального проекта "Экология" | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки; неисполнение требований федерального законодательства недостижение целей регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" Федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" Национального проекта "Экология" | Показатели 1.3, 1.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации Программы" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2018 | 2025 | Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края | Полное или частичное невыполнение мероприятий Программы | Не предусмотрены |
| Подпрограмма 3 "Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, и ликвидация последствий такого вреда | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2018 | 2025 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территориях муниципальных образований в Камчатском крае | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, штрафные санкции за несанкционированное размещение отходов | Показатель 3.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.2 | Возмещение причиненного вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов - ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2018 | 2025 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территориях муниципальных образований в Камчатском края | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки - штрафные санкции за несанкционированное размещение отходов | Показатель 3.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.3. | Проведение экологических акций по снижению негативного воздействия на окружающую среду | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2019 | 2025 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территориях муниципальных образований в Камчатском крае | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки - штрафные санкции за несанкционированное размещение отходов | Показатель 3.1 таблицы приложения 1 к Программе |

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 31 декабря 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 19 декабря 2019 г. N 539-П

См. предыдущую редакцию

Приложение 3
к Программе

# Финансовое обеспечение 
реализации государственной программы Камчатского края
"Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае"

| N п/п | Наименование Программы/подпрограммы/мероприятия | Код бюджетной классификации |  | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае'* | Всего, в том числе: |  | 1 493 613,86277 | 163 807,20881 | 193 163,15396 | 35 275,00000 | 35 275,00000 | 263 721,00000 | 267 767,00000 | 267 771,50000 | 266 834,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 12000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 1 481 542,93736 | 163 799,82836 | 193 158,10900 | 35 275,00000 | 35 275,00000 | 260 705,00000 | 264 753,00000 | 264 757,00000 | 263 820,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 70,92541 | 7,33045 | 5,04496 | 0,00000 | 0,00000 | 16,00000 | 14,00000 | 14,50000 | 14,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Развитие комплексное системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 1 213 713,64427 | 125 377,30631 | 143 289,33796 | 25 000,00000 | 25 000,00000 | 225 513,50000 | 223 511,00000 | 223 511,50000 | 222511,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 1 201 660,54038 | 125 372,64738 | 143 287,89300 | 25 000,00000 | 25 000,00000 | 222500,00000 | 220 500,00000 | 220 500,00000 | 219500,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 53,10389 | 4,65893 | 1,44496 | 0,00000 | 0,00000 | 13,50000 | 11,00000 | 11,50000 | 11,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Строительство, реконструкция объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления | Всего, в том числе: |  | 537 293,39781 | 46594,00275 | 20 652,39506 | 0,00000 | 0,00000 | 135 013,50000 | 110011,00000 | 115011,50000 | 110011,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 537 240,29392 | 46 589,34382 | 20 650,95010 | 0,00000 | 0,00000 | 135 000,00000 | 110 000,00000 | 115 000,00000 | 110000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 53,10389 | 4,65893 | 1,44496 | 0,00000 | 0,00000 | 13,50000 | 11,00000 | 11,50000 | 11,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Приобретение в установка мусоросортировочного в мусороперегрузочного оборудования в отдельных муниципальных образованиях в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 66525,98335 | 22 525,98335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 000,00000 | 10000,00000 | 18 000,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 66 525,98335 | 22525,98335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 000,00000 | 10000,00000 | 18000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Приобретение установок термического уничтожения отходов (инсинераторов), их доставка в муниципальные образования в Камчатском крае и монтаж | Всего, в том числе: |  | 51 189,89642 | 0,00000 | 1 189,89642 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 10000,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 51 189,89642 | 0,00000 | 1 189,89642 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 15 000,00000 | 15000,00000 | 10000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Разработка проектов нормативных правовых актов Камчатского края в области обращения с отходами | Всего, в том числе: |  | 6 861,66667 | 0,00000 | 3 861,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 6 861,66667 | 0,00000 | 3 861,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 1000,00000 | 1000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Формирование экологической культуры населения в области безопасного обращения с отходами | Всего, в том числе: |  | 10 200,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 2000,00000 | 2 000,00000 | 2 400,00000 | 2500,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 10200,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 400,00000 | 2500,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. | Создание доступной системы сбора (раздельного сбора) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: |  | 19 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5500,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 19 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5500,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.7. | Софинансирование строительства (создания) объектов по накоплению, транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования товаров | Всего, в том числе: |  | 39 600,00000 | 12 000,00000 | 10 000,00000 | 2 000,00000 | 2000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 600,00000 | 4000,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 39600,00000 | 12 000,00000 | 10000,00000 | 2 000,00000 | 2000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 600,00000 | 4000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.8. | Обеспечение разработки и утверждение нормативов накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: |  | 30 869,99400 | 869,99400 | 0,00000 | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 30 869,99400 | 869,99400 | 0,00000 | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.9. | Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением техника, оборудования, специализированных транспортных средств, затрат, понесенных, но не учтенных в необходимой валовой выручке, направленных на выполнение работ (оказание услуг) по обращению с | Всего, в том числе: |  | 96 256,18980 | 43 38732621 | 22 868,86359 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 | 7 500,00000 | 7 500,00000 | 7 500,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 96 256,18980 | 43 387,32621 | 22 868,86359 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 | 7500,00000 | 7 500,00000 | 7 500,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.10. | Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего, в том числе: |  | 173 338,16731 | 0,00000 | 13 338,16731 | 0,00000 | 0,00000 | 40000,00000 | 40 000,00000 | 40000,00000 | 40000,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 173 338,16731 | 0,00000 | 13 338,16731 | 0,00000 | 0,00000 | 40000,00000 | 40000,00000 | 40 000,00000 | 40000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.11. | Предоставление субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего, в том числе: |  | 23 500,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 7 500,00000 | 7 500,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2000,00000 | 2 000,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 23 500,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 7 500,00000 | 7 500,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.12. | Предоставление субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникающих в связи с оказанием услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего, в том числе: |  | 32000,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 8 000,00000 | 8 000,00000 | 8 000,00000 | 8 000,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 32 000,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 8 000,00000 | 8 000,00000 | 8 000,00000 | 8 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.13 | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с наличием экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего, в том числе: |  | 47 000,00000 | 0,00000 | 7 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10000,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 8S5 | 47 000,00000 | 0,00000 | 7 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 10000,00000 | 10000,00000 | 10 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.14 | Выполнение нормативов утилизации отходов от использования товаров, обязанность по утилизации которых исполнена производителями товаров, импортерами товаров путем уплаты экологического сбора, за исключением капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Всего, в том числе: |  | 16 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 4000,00000 | 4 000,00000 | 4 000,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 4 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.15 | Предоставление в 2019 году субсидий юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае, на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг | Всего, в том числе: |  | 63 578,34891 | 0,00000 | 63 578,34891 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 63 578,34891 | 0,00000 | 63 578,34891 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.16 | 1.G2 Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территорий Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 |
| 1.16.1 | Мероприятие 1.G2.1 Введение в промышленную эксплуатацию мощности по обработке ТКО | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.16.2 | Мероприятие 1.G2.2 Введение в промышленную эксплуатацию мощности по захоронению ТКО | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.16.3 | Мероприятие 1.G2.3 Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.16.4 | Мероприятие 1.G2.4 Поддержка малого и среднего предпринимательства по созданию объектов обработки и утилизации отходов на территория края | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: |  | 101 472,80400 | И 017,58800 | 13 870,21600 | 10 275,00000 | 10 275,00000 | 13 205,00000 | 14 253,00000 | 14 257,00000 | 14 320,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 101 472,80400 | 11 017,58800 | 13 870,21600 | 10 275,00000 | 10 275,00000 | 13 205,00000 | 14 253,00000 | 14 257,00000 | 14320,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных, источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 101 472,80400 | 11 017,58800 | 13 870,21600 | 10275,00000 | 10 275,00000 | 13 205,00000 | 14 253,00000 | 14 257,00000 | 14 320,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 101 472,80400 | 11 017,58800 | 13 870,21600 | 10 275,00000 | 10 275,00000 | 13 205,00000 | 14 253,00000 | 14257,00000 | 14 320,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства в потребления" | Всего, в том числе: |  | 178 427,41450 | 27 412,1450 | 36003,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 002,50000 | 30003,00000 | 30003,00000 | 30003,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 178 409,59298 | 27 409,59298 | 36000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 17,82152 | 2,72152 | 3,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 2,50000 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещения бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда | Всего, в том числе: |  | 178 233,01450 | 27 217,91450 | 36003,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 002,50000 | 30003,00000 | 30003,00000 | 30 003,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 178 215,19298 | 27 215,19298 | 36 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 30 000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 17,82152 | 2,72152 | 3,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 2,50000 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | Возмещение причиненного вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов - ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Всего, в том числе: |  | 194,40000 | 194,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 194,40000 | 194,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3. | Проведение экологических акций по снижению негативного воздействия на окружающую среду | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Информация об изменениях:

Приложение дополнено приложением 3.1 с 18 мая 2018 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 3 мая 2018 г. N 177-П

Приложение 3.1 
к Программе

# Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятия 1.1 "Строительство, реконструкция объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов" Подпрограммы 1

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 1.1 "Строительство, реконструкция объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов" Подпрограммы 1 в части строительства (реконструкции) муниципальных объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов (далее в настоящем Порядке - мероприятие).

2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами потребности в строительстве (реконструкции) муниципальных объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов на территории муниципального образования в Камчатском крае.

Информация об изменениях:

Приложение 3.1 дополнено частью 2.1 с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

2.1. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам и их значения утверждаются постановлением Правительства Камчатского края о перечне расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и включаются в соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае".

3. Предоставление субсидий осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие установленных муниципальными правовыми актами расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по финансированию мероприятия по строительству (реконструкции) муниципальных объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов на территории муниципального образования в Камчатском крае;

2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятия по строительству (реконструкции) муниципальных объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов на территории муниципального образования в Камчатском крае в размере не менее 0,01% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.

См. предыдущую редакцию

3) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Агентством по обращению с отходами Камчатского края (далее - Агентство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в соответствии с типовой формой, утверждённой Министерством финансов Камчатского края, а в случае заключения соглашений о предоставлении из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае субсидии за счет субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, - с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

4) использование средств субсидий по целевому назначению;

5) представление в Агентство отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Агентством;

6) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету на реализацию мероприятия, определяется по формуле:

Sj = So*Mj/ Mj...n, где

Sj - размер субсидии, предоставляемой бюджету j-ro муниципального образования в Камчатском крае;

So - общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;

Mj - потребность j-ro муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии;

n - количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидии и условиям предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.

5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

6. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам соответствуют показателям Подпрограммы 1, приведенным в приложении 1 к Программе.

7. Перечень, формы и срок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий утверждаются Агентством.

8. Агентство рассматривает представленные органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.

9. По результатам рассмотрения документов Агентство принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

10. В случае принятия Агентством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между Агентством и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня принятия такого решения.

11. В случае принятия Агентством решения об отказе в предоставлении субсидии органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 10 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением установленного срока или не соответствующих установленной форме;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидии и (или) условиям предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.

Информация об изменениях:

Часть 13 изменена с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.

См. предыдущую редакцию

13. В случае использования органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий не по целевому назначению и (или) нарушения условий, установленных настоящим Порядком, суммы средств, использованных не по целевому назначению и (или) использованных с нарушением условий предоставления межбюджетного трансферта, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления главного распорядителя бюджетных средств, предоставившего субсидию.

Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, направляет уведомление, указанное в абзаце первом, органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению, нарушения условий, установленных настоящим Порядком.

В случае, если средства субсидии не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Контроль за соблюдением условий, установленных настоящим Порядком, осуществляется Агентством.

15. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

16. Утратила силу с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.)

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение 3.2 
к Программе

# Порядок 
предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятия 1.6 "Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов" Подпрограммы 1

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 1.6 "Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов" Подпрограммы 1.

2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие потребности в создании мест (площадок) накопления (раздельного накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования в Камчатском крае.

Информация об изменениях:

Приложение дополнено частью 2.1 с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

2.1. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам и их значения утверждаются постановлением Правительства Камчатского края о перечне расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и включаются в соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае".

3. Предоставление субсидий осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие установленных муниципальными правовыми актами расходных обязательства муниципальных образований в Камчатском крае по финансированию мероприятия по созданию мест (площадок) накопления (раздельного накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования в Камчатском крае (далее - мероприятие);

2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятия в размере не менее 10% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.

См. предыдущую редакцию

3) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Агентством по обращению с отходами Камчатского края (далее - Агентство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в соответствии с типовой формой, утверждённой Министерством финансов Камчатского края, а в случае заключения соглашений о предоставлении из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае субсидии за счет субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, - с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

4) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Представленные субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

5. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету на реализацию мероприятия, определяется по формуле:

Si = So*Mi/ , где

Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету j-гo муниципального образования в Камчатском крае;

So - общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;

Mi - потребность j-гo муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии;

n - количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий и условиям предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

7. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам соответствуют показателям Подпрограммы 1, приведенным в приложении 1 к Программе.

8. Перечень, формы и срок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий утверждаются Агентством.

9. Агентство рассматривает представленные органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.

10. По результатам рассмотрения документов Агентство принимает решение о предоставлении местному бюджету субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

11. В случае принятия Агентством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между Агентством и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня принятия такого решения.

12. В случае принятия Агентством решения об отказе в предоставлении субсидии органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 10 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением установленного срока или не соответствующих установленной форме;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий, установленному частью 2 настоящего Порядка, и (или) условиям предоставления субсидий, установленным пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящего Порядка.

Информация об изменениях:

Часть 14 изменена с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.

См. предыдущую редакцию

14. В случае использования органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий не по целевому назначению и (или) нарушения условий, установленных настоящим Порядком, суммы средств, использованных не по целевому назначению и (или) использованных с нарушением условий предоставления межбюджетного трансферта, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления главного распорядителя бюджетных средств, предоставившего субсидию.

Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, направляет уведомление, указанное в абзаце первом, органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению, нарушения условий, установленных настоящим Порядком.

В случае, если средства субсидии не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Агентство отчеты об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Агентством.

16. Контроль за соблюдением условий, установленных настоящим Порядком, осуществляется Агентством.

17. Утратила силу с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

18. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Агентства. Агентство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение 4
к Программе

# Порядок 
предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятия 3.1 "Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, и ликвидация последствий такого вреда" подпрограммы 3 "Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления

Информация об изменениях:

Часть 1 изменена с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.

См. предыдущую редакцию

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 3.1 "Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, и ликвидация последствий такого вреда" Подпрограммы 3 (далее в настоящем Порядке - мероприятие) в части ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования в Камчатском крае, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие выявленных мест несанкционированного размещения отходов и внесенных в реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования в Камчатском крае, или на расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Информация об изменениях:

Приложение дополнено частью 2.1 с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

2.1. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам и их значения утверждаются постановлением Правительства Камчатского края о перечне расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и включаются в соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае";

3. Предоставление субсидий осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программ, содержащих мероприятия по выявлению случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, и ликвидации последствий такого вреда;

2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятия в размере не менее 0,01% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;

3) наличие проектной документации и (или) сметного расчета на проведение работ по ликвидации последствий причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО;

4) соблюдение условий соглашения о предоставлении субсидий, заключенного в предыдущем году (в случае предоставления субсидии в предыдущем году);

Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.

См. предыдущую редакцию

5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Агентством по обращению с отходами Камчатского края (далее - Агентство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в соответствии с типовой формой, утверждённой Министерством финансов Камчатского края, а в случае заключения соглашений о предоставлении из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае субсидии за счет субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, - с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

6) использование средств субсидий по целевому назначению;

7) представление в Агентство отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Агентством;

8) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету на реализацию мероприятия, определяется по формуле:

, где

- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае;

- общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;

- количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидии и условиям предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка;

- потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии.

5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Агентству на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятия.

7. Перечень, формы и срок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий утверждаются Агентством.

8. Агентство рассматривает представленные органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.

9. По результатам рассмотрения документов Агентство принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Агентство направляет органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 10 дней со дня принятия такого решения письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением установленного срока или не соответствующих установленной форме;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидии и условиям предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.

12. В случае принятия Агентством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между Агентством и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня принятия такого решения.

Информация об изменениях:

Часть 13 изменена с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.

См. предыдущую редакцию

13. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам соответствуют показателям Подпрограммы 3, приведенным в приложении 1 к Программе.

Информация об изменениях:

Часть 14 изменена с 11 июня 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2019 г. N 243-П

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 20 мая 2019 г.

См. предыдущую редакцию

14. В случае использования органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий не по целевому назначению и (или) нарушения условий, установленных настоящим Порядком, суммы средств, использованных не по целевому назначению и (или) использованных с нарушением условий предоставления межбюджетного трансферта, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления главного распорядителя бюджетных средств, предоставившего субсидию.

Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, направляет уведомление, указанное в абзаце первом, органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению, нарушения условий, установленных настоящим Порядком.

В случае, если средства субсидии не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Контроль за исполнением условий, установленных частью 3 настоящего Порядка, осуществляется Агентством.

16. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

17. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Агентства. Агентство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.